LANGTIDSPLAN FOR NNGK`S GOLFBANE 2005-2011

| År | Tidspunkt | Hull | Tiltak | Estimert kostnad | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | Jan/Mai | 11 | Heve terreng + drenere venstre side av green. |  | 1 |
| 2005 | Apr/Mai | 14 | Nyplanting av trær hull 6 og 14. |  | 2 |
| 2005 | Apr/Mai |  | Renovering av bunkere 6,7 og 8. |  | 3 |
| 2005 | Apr/Mai |  | Stubbefresing. |  | 5 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2006 | Okt | 8 | Avretting av back, herre og dametee 8 |  | 1 |
| 2006 | Sep/Okt/Mai | 17 | Systematisk drenering av FW 17 + justere fall. |  | 2 |
| 2006 | Sep/Okt/Mai | 6 | Heve område i bakkant green 6, fjerne overflatevann |  | 3 |
| 2006 | Sep/Okt/Mai | 7 | Heve + drenere område til høyre for green 7. |  | 4 |
| 2006 | Sep/Okt/Mai |  | Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle. |  | 5 |
| 2006 | Sep/Okt/Mai |  | Renovering av bunkere hull 5 og 15. |  | 6 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2007 | Sep/Okt/Mai | 4 | Systematisk drenering av FW 4. |  | 1 |
| 2007 | Sep/Okt/Mai | 5 | Avretting/drenering av teestedene. |  | 2 |
| 2007 | Sep/Okt/Mai | 5 | Systematisk drenering av FW 5. |  | 3 |
| 2007 | Sep/Okt/Mai | 16 | Drenere + justere terreng langs hull 16+ferdiggress. |  | 4 |
| 2007 | Okt/Mai |  | Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle. |  | 5 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2008 | Sep/Okt/Mai | 13 | Systematisk drenering av FW 13 |  | 1 |
| 2008 | Sep/Okt/Mai | 14 | Systematisk drenering av FW 14 |  | 2 |
| 2008 | Sep/Okt/Mai | 12 | Systematisk drenering av FW 12 |  | 3 |
| 2008 | Sep/Okt/Mai | 14 | Avretting av teested 14. |  | 4 |
| 2008 | Okt/Mai |  | Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle. |  | 5 |
| 2008 | Okt/Mai |  | Renovering/drenering av bunkere hull 13. |  | 6 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2009 | Sep/Okt/Mai | 10 | Systematisk drenering av FW 10 |  | 1 |
| 2009 | Sep/Okt/Mai | 6 | Systematisk drenering av FW 6 |  | 2 |
| 2009 | Sep/Okt/Mai | 3 | Systematisk drenering av FW 3 |  | 3 |
| 2009 | Sep/Okt/Mai | 11 | Systematisk drenering av FW 11 |  | 4 |
| 2009 | Sep/Okt/Mai | 10 | Avretting og utvidelse av herre/backtee |  | 5 |
| 2009 | Okt/Mai |  | Div. nyplanting av trær som skal erstatte gammle. |  | 6 |
| 2009 | Okt/Mai |  | Renovering/drenering av bunkere hull 3 og 11. |  | 7 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2010 | Sept/Okt/Mai | 15 | Systematisk drenering av FW 15 |  | 1 |
| 2010 | Sept/Okt/Mai | 9 | Systematisk drenering av FW 9 "resterende" |  | 2 |
| 2010 | Sept/Okt/Mai | 9 | Avretting og utvidelse av herre/backtee. |  | 3 |
| 2010 | Okt/Mai |  | Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle. |  | 4 |
| 2010 | Sept/Okt/Mai | 9 | Renovering/drenering av bunkere. |  | 5 |
|  |  |  | Tot: |  |  |
| 2011 |  | 1 | Systematisk drenering av FW 1 fra 150 m og inn. |  | 1 |
| 2011 |  | 18 | Systematisk drenering av FW 18 |  | 2 |
| 2011 |  | 18 | Avretting av herre tee. |  | 3 |
| 2011 |  | 16 | Avretting av back, herre, dame tee. |  | 4 |
| 2011 |  | 4 | Avretting/utvidelse av back/dametee. |  | 5 |
| 2011 |  | 12 | Avretting av dametee 12 |  | 6 |
| 2011 |  | 12 | Avretting/utvidelse av av herretee 13. |  | 7 |
| 2011 |  | 12 | Renovering/drenering av første greenbunker. |  | 8 |
| 2011 |  |  | Div. nyplanting av trær som skal erstatte gammle. |  | 9 |
| 2011 |  |  | Renovering/drenering av bunkere hull 1,15,16 og 17 |  | 10 |
|  |  |  | Tot: |  |  |