Ukesrapport pr. 00.00.00

Banen:

Vi har gjort følgende.

- Løvblåsing.

- Oppsamling av løv.

- Manuell raking av løv.

- Fikset div. defekte spredere.

- Avdugging av greener, prov. greener.

- Dekkskift.

- Div. maskinvedlikehold.

- Ryddet fellesrom.

Klippehøyder: G=7,0 mm, T=18 mm, FW 20 mm, SR 28 mm.

Generell:

- Vi har kommet godt igang med løvoppsamlingen.

- Entreprenørarbeidene på hull 3 er fortsatt stoppet fordi det er for vått til å kjøre inn masser. Alternative jobber er gjennomført med bunkere på hull 6, 7, tr. bunker på dr.range og utbedret vått område til høyre for green 14 .

- Dekkskift prosjektet går sin gang og vi skaffer oss noen erfaringer.

- Prisene bør generelt heves til 300,- ?

- Vi bør diferensiere prisene litt etter hvor store bilene er.

- Innhente lufttrykksveileder. NN forespør Dekkmann om noe sånn finnes.

- Det må avsettes spisepause til de som har kveldsskifte på dekkskiftet. Tidspunkt kl.15.00

- Kjøpe inn dekktralle.

- Telefon og fax er innstalert.

- ADSL er bestilt.

- NN har sluttført sine arbeider.

- Varmekablen til akuadrain er ikke innstalert.

- Timer til alarmanlegg er ikke innstalert.

- Paul innkaller til møte ang. tilleggsjobber i løpet av uke 46.

Personalet:

- Personalet gjør en bra jobb.

- Turen til Irland var meget vellykket. Vi ble veldig godt mottatt på de respektive banene og fikk god innsikt i de rutiner som de arbeidet etter.

Planene fremover:

- Generelt vedlikehold i.h.t vedlikeholdsplann.

- Sluttføre luftingen av de siste fairwayene.

- Løvblåsing og løvoppsamling.

- Fortsette med inngjerding av T,VG,G og strategiske punkter på div. fw.

- Dreneringsjobber.

- Div. torvarbeider på bunkerkanter, teestedkanter.

- Oppfølging driftsbygg/oppgraderingsjobber på banen.

- Oppfølging og bestilling av maskiner og utstyr/inventar.

NN/Div:

- Utført div. budsjettarbeid.

- Regnskapskontroll/prognoser ut året.

- Arbeidet med ansettelseskontrakter.

NN                                                                                  Oslo, den. 00.00.00