# Årsplan for banearbeidere

## Januar

- Planlegging og administrativt arbeid.

-    Månedsmøte.

- Evaluering av utført arbeid og vedlikeholdsrutiner fra foregående sesong.

- Ajourføring av evt. nye dreneringer og beplantninger på banens kartoversikt.

- Personalplanlegging og -oppfølging/Evt. ansettelser.

- Vedlikehold av maskiner/bygninger/snørydding.

- Kurs/utdanning.

- Gjødselplanlegging.

- Kontakt med leverandører/samarbeidspartnere/entreprenører etc.

- Bestilling av nye maskiner og utstyr i henhold til langtidsplan.

- Ferieavvikling.

## Februar

- Planlegging og administrativt arbeid.

-    Månedsmøte.

- Vedlikehold av maskiner/bygninger/snørydding.

- Evaluering av utført arbeid og vedlikeholdsrutiner fra foregående sesong.

- Kurs/utdanning.

- Personalplanlegging og -oppfølging/Evt. ansettelser.

- Gjødselplanlegging.

- Kontakt med leverandører/samarbeidspartnere/entreprenører etc.

- Bestille arbeidsklær, sko, støvler og verneutstyr for levering 15. mars.

- Ferieavvikling.

## Mars

- Planlegging og administrativt arbeid.

-     Månedsmøte.

- Vedlikehold av maskiner/bygninger/snørydding.

- Kurs/utdanning.

-    Kontroll av evt. is på banen.

Tiltak som bruk av kalimagnesia, kaliumklorid, Urea, aktivt kull eller svart Odda kalk vil bli vurdert sammen med mekanisk behandling med stikklufter for å eliminere opphoping av giftgasser etc.

- Personalplanlegning og -oppfølging/Evt. nyansettelse.

- Kontakt med leverandører/samarbeidspartnere/entreprenører etc.

- Bestilling av materiell (gjødsel, frø, miljøbensin til gresstrimere og forbruksvarer).

- Ferieavvikling.

## April/mai

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Månedsmøte, faglig orienteringsmøte på tvers av avdelingene.

- Mulig fagseminar i regi av NGA/NGF.

- Fjerne snø fra greenene dersom det er is under.

- Kontroll av evt. is på banen (evt. tiltak som i mars).

- Vedlikehold av materiell/bygninger/ snørydding.

- Personaloppfølging (introduksjon ved nyansettelse, formalisering av

ansettelseskontrakter).

- Bestilling av materiell (dressesand, vei grus/subus, bensin/diesel og forbruksvarer).

- Ta ned gjerder rundt greener og utslagssteder.

- Reparasjoner av evt. vinterskader på vanningsanlegg, samt oppstart av vanningsanlegg så fort som praktisk mulig (unngå frysetørking av vekstpunkt).

- Skvettvanning 6-8 x 3 min om dagen. Fuktighet rundt frøspiring (f.eks. kl. 10 - 11 - 12 - 14 - 15 )

- Rengjøring av greenene/utslagsstedene og fairwayene for kvist og løv etc.

- Klippe greenene ned til 10 - 12 m.m før luftning og vertikalskjæring.

- Reparasjon av vinterskader og evt. mekaniske skader på greener og utslagssteder.

- Vertidrainlufting av greener/utslagssteder og evt. "fairwayer" for å øke jordtemperaturen.

- Vertikalskjæring av greener/utslagssteder for å fremme lysglimt til Poa annua frø.

- Evt. støttesåing av greener, utslagssteder og fairwayer. NB! Ikke dresse før tidligst 14 dager etter såing, slik at tunrappen får lysglimt og optimale forutsetninger.

- Kalking av greener evt. utslagssteder og fairwayene.

- Gjødsling av greener med Sustane organisk kylling gjødsel for å stimulere mikrolivet.

(Kjøre ut flytende Energise + Mikroblanding + Avspendingsmiddel uken etter.)

-     Legge på spire duker. ? " Må ta hensyn til gressets fysiske høyde før det dukes inn."

- Lett sanddressing av greener for å sikre fuktighet rundt ny-sådd frø. 14 dager etter såing.

- Evt. lett tromling av greenene for å øke bedre jordkontakt mellom frø og jord.

- Stikklufte/vertikalskjære, klippe, tilføre litt Sustane gjødsel, lett sanddressing og sprutgjødsle med diamoniumfosfat på de provisoriske vårgreener. Klargjøres til spill i begynnelsen av mai hvis mulig. Nedklipping til ca. 7 m.m + lett dressning. Evt. resåing av prov.greener vil først finne sted etter at fysisk spill er avsluttet.

-     Nedklipping av kragen rundt proves.greener slik at det blir lettere for chip og run slag.

- Løvoppsamling av evt. rester.

- Matteutslagene rengjøres ordentlig og evt. slitte slag matter byttes.

(Mattene nivelleres nøyaktig.)

- Allment vedlikehold blir gjennomført på banen.

-     Utføre jordanalyse.

## Mai

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Personaloppfølging.

- Ukentlige møter.

- Bestilling av materiell (forbruksvarer).

- Gjødsle med langtidsvirkende organisk gjødsel (grunngjødsling ned i hullene etter lufting).

- Fjerne spireduker ca. 20. mai, viktig med gradvis tilvenning slik at plantene ikke får et sjokk.

- Utplassering av banerekvisita (benker, markeringspinner, teeklosser, flagg, gjerder,

hullkopper, matter, ballvaskere etc.).

- Allment vedlikehold: maskiner, gangveier, kjøreveier, gresstrimming, skog, klipping av

rough, drivingrangen, klipping av bunkerkanter, ombygging/modernisering av banen, lagringsplass, garasjebygg med dertil områder utenfor. Utbedring av dreneringer, kontroll vanningsanlegg.

-     Reparere divots på utslagsstedene og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

- Skvettvanning av greener, provisoriske greener, utslagssteder, evt. fairwayer (4-8 ganger pr. dag).

-     Gjødsling av greener, utslagssteder med

mikronering i chelatform + organisk avspendingsmiddel.

- Sprutgjødsling med diamonfosfat for å få i gang veksten. Næringsopptaket finner sted gjennom spalteåpning. Jordtemperaturen er for lav til å få et ordentlig næringsopptak gjennom røttene.

- Gjødsling av fairwayene, drivingrange, treningsområder, transportområder i greenområdene, reparasjons torvområder og div. andre områder med granulert NPK.

- Ukentlig vedlikeholdsgjødsling med små mengder på spesielt greener og utslagssteder.

Jordtemperaturen vil avgjøre når den ukentlige vedlikeholdsgjødslingen blir iverksatt.

- Lett stikklufting av greener, øverste 3-5 cm med etterfulgt lett sanddressning i slutten av mai. Alternativt John Deer lufter med 8 mm pinner i uke 22.

-   Vanningsrutinene blir lagt om i slutten av mai når gressetableringsfasen er over.

- Evt. ytterligere støttesådd av greener, utslagssteder, fairwayene og provisoriske greener.

- Greenene og utslagsstedene åpnes i henhold til retningslinjene i måldokumentet.

- Oppstart av klipperutiner av greener, utslagssteder, fairwayene, semirough, rough og

prov.greener. G = (10-12)7 mm, T=18 mm, FW=18 mm, SR=27 mm, R=45 mm, VG=7 mm.

- NB! Vertidrainlufting av FW 12 til 16 mm pinner forebyggende mot   Myrstankelbeinlarvene.

- Evt. soppbekjemping

- Generell ugressprøyting av fairwayene, semirough og greenområder.

## Juni

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Personaloppfølging.

- Ukentlige møter.

- Bestilling av materiell.

- Klippekonjekturer og bredder på fairwayene og semiroughen blir markert ut med spray.

- Allment vedlikehold blir gjennomført på banen.

- Reparere divots på utslagsstedene og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

- Faste rutiner for tee og flaggplasseringer innføres dagelig.

- Vanningsrutiner blir fortløpende vurdert/justert basert på de naturlige nedbørsmengder/prognoser og temperaturnivåer som foreligger til en hver tid.

- Håndvanning av greener med slange etter behov.

-    Skvettvanning av greener ved ekstrem varme. "Ren avkjøling."

- Klippehøyder/klippefrekvens:

Green		6 - 5 mm	(daglig)

Tee		18 - 15 mm	(4 ganger pr. uke)

Fairway		18 - 15 mm	(3 ganger pr. uke)

Semirough		27 mm		(2 ganger per uke)

Rough		45 mm		(behovstilpasset)

- Lufting av greener med John Deer lufter 8 mm pinner i uke 25? Ingen løft/vinkling på lufteren. Tromling vurderes dersom det er nødvendig for å jevne ut evt. ujevnheter.

- Vertikalskjæring og sanddressing av greener, utslagssteder, prov.greener og torvgreen.

- Kompletterende gjødsling av fairway ved behov. Kontrollere myrstankelbeinlarver.

- Vedlikeholdsgjødsling av greener etter lufting, utslagssteder og provisoriske greener i henhold til gjødslingsprogram. Dette gjelder også mikronæringsstoffer, Sustane, organisk avspendingsmiddel og Energise. Husk ettervanning. Bladprøve kan sendes inn for kontroll av gjødselnivå.

- Evt. fortsette lufting av fairwayene med vertidrain 12 eller 16 mm pinner. Ingen løft/vinkling.

## Juli/august

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Personaloppfølging.

- Ukentlig møter.

- Bestilling av materiell (forbruksvarer, bensin, diesel osv.).

- Lufting av Greener med RZI i uke 27. Ingen løft/vinkling på Lufter. Tromling vurderes dersom det er nødvendig å jevne ut.

-    Sanddressing av fairway. Uke 28/29.

- Allment vedlikehold blir gjennomført på banen.

-     Reparere divots på utslagssteder og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

- Klippehøyder/klippefrekvens:

Green		5 - 3 mm	(daglig)

Tee		15 - 10 mm	(4 ganger pr. uke)

Fairwayer		15 - 12 mm	(3-4 ganger pr. uke)

Semirough		27 mm		(2 ganger pr. uke)

Rough 		60 mm

- Vertikalskjæring og sanddressing av greener, utslagssteder, prov.greener og torvgreen.

- Kantskjæring av bunkerkanter 2 til 3 uker før turnering.

- Forebyggende soppbekjemping pga. stressfaktoren rundt de ekstreme klippehøydene.

- Vedlikeholdsgjødsling + Fe jernchelat av greener, utslagssteder og prv.greener i henhold til gjødslingsprogram. Husk ettervanning.

- Faste vedlikeholds- og vanningsrutiner blir gjennomført.

- Finpuss av banen (bunkerkanter, røying av skråninger, greenområder, divots på tee og fairwayene).

- Ytterligere nedklipping av greenene frem til Europatour turnering.

- Klippefrekvensen økes til to dobbelt klippinger pr døgn den siste uken for å øke hastigheten.

-   Greentromling brukes aktivt den siste uken for å øke hastigheten og jevnheten på greenene.

- Vanningsfrekvensen strypes til det minimale den siste uken og dagene før turneringsstart.

- Klipperutinene under Europatour turneringen vil foregå både kveld og morgen for å få et best mulig resultat.

-    Hullplasseringskart vil bli spesielt utarbeidet for turneringen.

## August

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Personaloppfølging/medarbeidersamtale.

- Ukentlige møter.

- Bestilling av materiell.

- Etter Europatour turnering blir klippehøydene satt opp igjen til minimumshøydene

som er beskrevet i måldokumentet. I slutten av august blir klippehøydene justert ytterligere opp.

- Vedlikeholdsgjødsling av greener, utslagssteder, provisoriske greener og torvgreen i

henhold til gjødslingsprogram. Dette gjelder også mikronæringsstoffer, org.avsp.middel

og Aminoplex ,Carbo-Plex og Sustane.

Sende inn bladprøve for analyse (evt. justering av mangler før høstgjødsling).

- Faste vedlikeholds- og vanningsrutiner blir gjennomført.

- Allment vedlikehold blir gjennomført på banen.

- Reparere divots på utslagsstedene og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

- Rullerende månedlig lufteprogram med John Deer lufter med 8 mm pinner. Uke 34/35.

-    Vertikalsjæring og sanddressing av greener og torvgreen.

- Støttesådd av greener, utslagssteder og fairwayer.

- Fjerne morgendugg fra fairwayene og provisoriske greener i forebyggende mot soppsykdommer.

- Evt. soppbekjemping.

- Ferieavvikling fra uke 34.

## September

- Planlegging og administrativt arbeid.

-     Påbegynne budsjettarbeid med planer for neste sesong.

- Personaloppfølging.

-     Ferieavvikling uke 35, 36, 37 og 38 (1 person per uke).

- Ukentlige møter.

- Bestilling av materiell.

- Vertidrainlufting av greener med 8 mm pinner i uke 38, etterfulgt av Sustane org. gjødsel.

Kjøre ut flytende Aminoplex 6 dager etterpå i uke 39.

- Vedlikeholsgjødsling av greener, utslagssteder, torvgreen og provisoriske greener i henhold til gjødslingsprogram. Dette gjelder også mikronæringsstoffer, org.avsp.middel.

- Høstgjødsling av fairwayene. Appliseringstidspunkt i starten av september.

- Vertikalskjæring og sanddressing av greener, utslagssteder, torvgreen og prov. greener.

- Allment vedlikehold blir gjennomført på banen. Evt. utbedring/ombyggingsprosjekter på banen påbegynnes.

- Reparere divots på utslagsstedene og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

- Rullerende månedlig lufteprogram (RZI 700 og grunn stikklufting 2 - 5 cm.)

- Klippehøyder/klippefrekvens:

Green		5 - 6 mm   	(daglig til behovstilpasset etter tilvekst)

Tee		1 - 16 mm   	(2 - 3 ganger pr. uke)

Fairway		14 -16 mm   	(2 - 3 ganger pr. uke)

Semirough		27 mm   	(1 - 2 ganger pr. uke)

Rough		45 mm   	(behovstilpasset)

-    Fjerne morgen dugg fra fairwayene, greenene og vintergreenene i forebyggende mot                                      sykdommer.

- Evt. soppbekjemping.

- Løvblåsing og løvoppsamling.

- Erfatreff med NGA.

- NGA mesterskapet.

## Oktober

- Planlegging og administrativt arbeid.

-     Budsjettarbeid for neste sesong.

- Personaloppfølging.

- Ukentlige møter.

- Bestilling av materiell (forbruksvarer, bensin, diesel etc.).

- Vertidrainlufte fairwayene med massive 16 mm pinner i uke 39-40-41.

- Hullpipelufte greener med vertidrain i uke 42. Greenene blir lukket for sesongen fortløpende etterhvert som de blir ferdigluftet. "Svake greener vurderes med hensyn til hullpipelufting."

-     Målgolfområder etableres som et tilbud til medlemmene.

- NB viktig å reparere mekaniske skader på greener og utslagssteder etter hullpipeluftingen.

- Hullpipelufte provisoriske greener med vertidrain.

- Vertidrainlufte utslagsstedene med massive 12 mm pinner i uke 43.

Utslagsstedene stenges fortløpende etterpå..

-     Matteutslagene rengjøres ordentlig  og evt. slitte slagmatter byttes.

- Reparere divots på utslagsstedene og fairwayene med forspiret frø i vekstmasse.

Siste gang for sesongen.

- Fjerne morgendugg fra greener, fairwayer, prov.greener, torvgreen og utslagssteder.

- Avsluttende vedlikeholdsgjødsling av greener, torvgreen, provisoriske greener og utslagssteder. Dette gjelder også mikronæring og særlig Fe=jerntilskudd. Strekningsveksten avsluttes og maksimering av karbohydrater er viktig.

- Alment vedlikehold blir gjennomført på banen. Evt. utbedring/ ombyggingsprosjekter på banen påbegynnes, eller fortsetter fra forrige måned.

- Klippehøydene slippes gradvis opp og klippefrekvensen går gradvis ned og opphører helt i siste del av oktober.

-     Ved gunstige forhold kan støttesådd av greener, utslagssteder og fairwayer være aktuelt.

- Fjerne morgendugg fra greener, torvgreen, prov.greener, fairwayene og utslagsstedene for å forebygge soppangrep.

- Evt. soppbekjemping.

- Løvblåsing og løvoppsamling.

- Maskiner og utstyr grovvaskes ute på vaskeplassen, før siste vask utføres med gress og

avfettingsmiddel.

-     Lager må smøres direkte etter siste vask og frostveske må kontrolleres på alle maskiner.

- Alt banerekvisita blir tatt inn og rengjort før lagring og vedlikehold.

-     Skjæring rundt spredere etc.

- Vanningsanlegget tømmes og alle ventiler og spredere kontrolleres. Pumpestasjon gjøres

klar for vinteren. Filtere og ventiler rengjøres og tømmes.

- Evt. sen sen høstgjødsling for å stimulere fortsatt rotvekst og lagring av karbohydrater.

Temperaturen avgjør når dette evt. finner sted.

-     Evt. siste soppbekjemping før vinteren. Timingen er viktig for et godt resultat.

- Greenene, torvgreen, prov.greener og utslagstedene blir inngjerdet og merket med røde bånd.

- Merke greenventilbrønner og filtreringspunkter langs dreneringsstamledning med armeringsjern.

-     Evaluering av maskiner med de ansatte. God kvalitetssikring for hvilke utbedringer som skal gjøres på hver enkelt maskin i tillegg til standard vinterservice.

- Banestaben blir gradevis redusert i slutten av måneden (kun faste ansatte igjen).

- Evaluering av sesongen.

- Tømming av utvendig vann på garasjevegg.

## November

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Budsjettarbeid med planer for neste sesong.

- Endelig budsjett for banens drift og investeringer presenteres Styret for godkjennelse.

- Personaloppfølging.

- Maskinpark – vurdering og planlegging av maskininnkjøp for neste sesong.

- Fjerne morgendugg fra greener, torvgreen, prov.greener, utslagssteder og fairwayene.

Dette gjøres under forutsetning av at det er snø og frostfritt. Evt. soppbekjempning.

-     Evt. utbedring/ ombyggingsprosjekter på banen fortsetter fra forrige måned.

- Beskjæring av busker og trær.

- Større kvistrøyingsarbeider langs banens yttergrenser.

- Personalevaluering.  (Evt. utlysing av nye stilling(er) i desemberpublikasjon.

Annonsefrist ca. 15. november.)

- Ferieavvikling.

## Desember

- Planlegging og administrativt arbeid.

- Personaloppfølging.

- Kartlegge og bestille deler, underkniver, oljefiltre, dieselfiltre, hydraulikfiltre, luftfiltre til vinteroverhalingen av maskinparken.

- Evt. utbedring/ombyggingsprosjekter på banen fortsetter dersom forholdene tillater det.

- Beskjæring av busker og trær.

- Vedlikehold materiell (maling av markeringspiner, gjerdestolper, ballvaskere etc.). Morgenarbeid.

- Kontakt med maskinleverandører etc. med tanke på nyinvesteringer.

- Generell opprydding og renhold av garasjebygg og vedlikeholdssentra inkl. spiserom og toalett/garderobe.

-     Ferieavvikling.